2

	ỦY BAN NHÂN DÂN
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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Thạch Hà, ngày 29 tháng 12 năm 2025


BÁO CÁO

Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026 - 2030
(Trình tại kỳ họp thứ 4, HĐND xã khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026)




Kính gửi: Hội đồng nhân dân xã

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024; Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ hướng dẫn Luật Đầu tư công, Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 08/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản số 6555/BKHĐT-TH ngày 16/8/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 - 2030;
Căn cứ Chương trình Kỳ họp thứ 4 của Hội đồng nhân dân xã khóa I nhiệm kỳ 2021-2026; Ủy ban nhân dân xã báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và dự kiến kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2026-2030 như sau:
I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025
1. Về chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch
Thực hiện Luật Đầu tư công, Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 29/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 06/02/2020 và số 02/2023/QĐ-UBND ngày 05/01/2023 của UBND tỉnh quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
Đối với việc xây dựng và triển khai kế hoạch đầu tư công hàng năm, Ủy ban nhân dân xã đã lập, phân bổ và giao kế hoạch vốn cho các công trình, dự án theo đúng quy định, đảm bảo công khai và minh bạch; thường xuyên có những giải pháp điều hành, chỉ đạo, đôn đốc trong tổ chức thực hiện, kiểm tra, rà soát, kịp thời xử lý những tồn tại, khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn liên quan đến triển khai

2. Tình hình phân bổ, giao điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
Tổng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của xã được Hội đồng nhân dân xã giao đến nay là 21.919 triệu đồng, trong đó:
- Vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 12.644 triệu đồng;
- Vốn đầu tư từ nguồn sự nghiệp giáo dục: 4.275 triệu đồng;
- Vốn đầu tư từ nguồn tài trợ: 5.000 triệu đồng;
3. Khó khăn, hạn chế và nguyên nhân
- Nhu cầu đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn lớn; trong khi đó, nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà nước còn hạn chế. 
- Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đầu tư công, ngân sách nhà nước, đấu thầu được sửa đổi, bổ sung. Việc thay đổi quy định về trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt dự án dẫn đến khó khăn trong việc áp dụng thống nhất, đặc biệt đối với các dự án đã được đưa vào danh mục trung hạn nhưng chưa triển khai.
- Sau sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền 2 cấp, đội ngũ cán bộ làm công tác đầu tư công ở cấp xã còn mỏng, kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ; một số cán bộ mới được phân công chưa có nhiều kinh nghiệm chuyên sâu về quản lý đầu tư công, đấu thầu, gây khó khăn trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện.
II. VỀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2026-2030
1. Mục tiêu tổng quát
Trên cơ sở quán triệt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và các quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư công giai đoạn 2026-2030 mà Nghị quyết Đại hội Đảng xã đã đề ra. Nhằm xây dựng xã Thạch Hà đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao theo hướng đô thị văn minh, hiện đại.
Hạ tầng giao thông thông suốt; hạ tầng thủy lợi, đê điều, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt, chủ động tiêu, thoát nước; Ưu tiên các công trình dự án phục vụ dân sinh mang tính cấp bách. Nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cho các cơ sở y tế, giáo dục quan trọng của địa phương.

2. Mục tiêu, định hướng đầu tư
- Thu hút tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển phục vụ cho việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2026-2030.
- Tập trung bố trí trọng tâm, trọng điểm để triển khai những nhiệm vụ, công trình, dự án mang tính biểu tượng, đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại; không bố trí vốn dàn trải, manh mún.
- Chỉ bố trí vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước cho các chương trình, nhiệm vụ, dự án thuộc đối tượng đầu tư công theo quy định của Luật Đầu tư công, quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026-2030 được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Quán triệt nguyên tắc, thứ tự ưu tiên bố trí, sử dụng vốn ngân sách nhà nước để dẫn dắt, khai thác tối đa các nguồn lực của các thành phần kinh tế khác, hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội quan trọng, đặc biệt đối với các dự án có tác động lớn tới phát triển kinh tế; các dự án hạ tầng xã hội phục vụ cộng đồng dân sinh thuộc các ngành y tế, giáo dục, xã hội…
3. Nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn 
Việc dự kiến phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 được thực hiện theo các nguyên tắc sau:
- Bám sát các mục tiêu, định hướng phát triển tại Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2026-2030; phù hợp với Kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2026-2030, phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công và thu hút các nguồn vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế khác; bảo đảm an toàn nợ công.
- Việc phân bổ vốn đầu tư công phải tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2026-2030 được Hội đồng nhân dân xã thông qua. Không bố trí vốn đầu tư cho chương trình, nhiệm vụ, dự án không thuộc đối tượng đầu tư công, ngành, lĩnh vực đầu tư công theo quy định. Tập trung đầu tư vào các dự án có tính liên vùng, mang tính lan tỏa, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; dứt khoát không dàn trải, manh mún, phải có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả.
- Thứ tự ưu tiên phân bổ vốn:
+ Phân bổ đủ vốn để thanh toán hết số nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định của Luật Đầu tư công; các dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn; 
+ Vốn để thực hiện nhiệm vụ quy hoạch, rà soát, điều chỉnh quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch;
- Bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng trong lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Bảo đảm quản lý tập trung, thống nhất về mục tiêu, cơ chế, chính sách; tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với đề cao trách nhiệm và kiểm tra, giám sát và nâng cao hiệu quả đầu tư.
4. Dự kiến khả năng nguồn vốn đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030

Căn cứ quy định tại Luật Đầu tư công, Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 08/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 6555/BKHĐT-TH ngày 16/8/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, Ủy ban nhân dân xã báo cáo nhu cầu kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn NSNN giai đoạn 2026-2030 của xã Thạch Hà là 587.291 triệu đồng. Trong đó:
- Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2026-2030: 48.791 triệu đồng.
- Dự án khởi công mới: 588.000 triệu đồng.
(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo).
Trong quá trình triển khai và rà soát các dự án đầu tư công chuyển tiếp sang giai đoạn 2026-2030, Ủy ban nhân dân xã nhận thấy Dự án xây dựng mới nhà học 2 tầng, 6 phòng Trường Mầm non Thạch Sơn đã được phê duyệt đầu tư với tổng mức đầu tư 7.000 triệu đồng, tuy nhiên đến nay quy mô đầu tư và mặt bằng chi phí thực tế có nhiều biến động, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu về tiêu chuẩn cơ sở vật chất trường mầm non theo quy định hiện hành.

Để bảo đảm hoàn thiện công trình theo đúng quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu dạy và học, đồng thời phù hợp với biến động giá vật liệu xây dựng và chi phí đầu tư trong giai đoạn hiện nay, Ủy ban nhân dân xã kính đề nghị Hội đồng nhân dân xã xem xét, cho phép điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án xây dựng mới nhà học 2 tầng, 6 phòng Trường Mầm non Thạch Sơn từ 7.000 triệu đồng lên 10.000 triệu đồng.

Nguồn vốn điều chỉnh tăng dự kiến được cân đối, bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, bảo đảm tuân thủ quy định của Luật Đầu tư công, không làm vượt tổng mức vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và không phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.
4. Giải pháp thực hiện và kiến nghị đề xuất:

Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý đầu tư và xây dựng, nhất là các quy định mới ban hành.

Tăng cường quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư từ NSNN; huy động tối đa nguồn lực đầu tư của các thành phần kinh tế khác tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, phục vụ cho việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 2026-2030. 

Tăng cường công tác theo dõi, đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công và việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án đầu tư; kịp thời có giải pháp hoặc đề xuất kiến nghị các cấp có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; quán triệt, chỉ đạo thực hiện, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai và giải ngân kế hoạch đầu tư công hằng năm.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm, xem xét hỗ trợ, bổ sung nguồn vốn đầu tư cho các công trình hạ tầng thiết yếu của xã;

Cho phép UBND xã chủ động điều chỉnh danh mục, cơ cấu vốn các dự án trong phạm vi kế hoạch được phê duyệt theo đúng quy định pháp luật.

Trên đây là Báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, Ủy ban nhân dân báo cáo Hội đồng nhân dân xã xem xét, quyết nghị./.
	Nơi nhận:

- TT Đảng ủy, TTHĐND;

- Chủ tịch, PCT UBND;

- Các vị Đại biểu HĐND;

- UBMTTQ, các ngành, chuyên môn;

- Lưu: VP-UBND.
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