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BÁO CÁO

Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025 và 

dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2026
(Trình tại kỳ họp thứ tư, HĐND xã khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026)


Kính gửi: Hội đồng nhân dân xã
Năm 2025 là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc củng cố các nền tảng phát triển để tạo đà cho giai đoạn 2026-2030.

Trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương theo mô hình 02 cấp, kéo theo việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền quản lý nhà nước giữa các cấp chính quyền, làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai một số thủ tục đầu tư, đặc biệt là các dự án do cấp xã làm chủ đầu tư. UBND xã báo cáo HĐND xã về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025, như sau:
I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN

1. Tình hình phân bổ, giao kế hoạch vốn

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 được giao theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 15/11/2025 của HĐND xã Thạch Hà về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công và nguồn vốn đầu tư năm 2025 ngân sách địa phương là 26.219 triệu đồng, trong đó:

- Nguồn thu tiền sử dụng đất: 12.644 triệu đồng.

- Nguồn hỗ trợ từ ngân sách cấp trên: 8.575 triệu đồng.

- Nguồn vận động tài trợ khác: 5.000 triệu đồng.

Việc triển khai phân bổ, giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2025 đảm bảo phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được cấp có thẩm quyền thông qua; tuân thủ quy định, thứ tự ưu tiên trong phân bổ, giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2025 theo quy định của Luật Đầu tư công.
2. Kết quả thực hiện các dự án
Trong năm 2025, UBND xã Thạch Hà đã tập trung chỉ đạo triển khai các dự án đầu tư công theo kế hoạch được giao, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng và đấu thầu.

Tổng số dự án triển khai trong năm là 30 dự án, trong đó:
- 02 dự án chưa phê duyệt chủ trương đầu tư, gồm:

+ Dự án xây dựng mới nhà học 2 tầng 6 phòng Trường Mầm non Thạch Sơn: hiện đang rà soát, điều chỉnh tổng mức đầu tư cho phù hợp với quy mô, tiêu chuẩn và khả năng cân đối nguồn vốn theo quy định.

+ Dự án hàng rào và một số hạng mục phụ trợ Trạm Y tế Thị trấn: chưa triển khai do thực hiện chủ trương sáp nhập, sắp xếp lại hệ thống trạm y tế theo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Tĩnh; sau khi có phương án sáp nhập chính thức sẽ tiếp tục xem xét, đề xuất đầu tư cho phù hợp.

- 06 dự án đang thi công xây dựng, được triển khai đúng tiến độ kế hoạch, cơ bản đáp ứng yêu cầu về chất lượng và khối lượng.

- 22 dự án đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, bao gồm các thủ tục chuẩn bị đầu tư, thiết kế - dự toán và các hồ sơ liên quan theo quy định.

3. Đánh giá chung

- Công tác chỉ đạo, điều hành kế hoạch đầu tư công năm 2025 được thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, liên tục; kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai.

- Việc phân bổ vốn đã bám sát Nghị quyết của HĐND xã về kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch hằng năm; tuân thủ các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025. Công tác phân bổ vốn bảo đảm công khai, minh bạch, hài hòa giữa các lĩnh vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

- Công tác thẩm định, phê duyệt dự án được thực hiện đúng quy định; chất lượng hồ sơ chuẩn bị đầu tư từng bước được nâng cao.

4. Khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

- Quy trình thủ tục triển khai dự án đầu tư công theo quy định của pháp luật hiện tại vẫn mất khá nhiều thời gian;

- Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đầu tư công, đấu thầu được sửa đổi, bổ sung. Việc thay đổi quy định về trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt dự án dẫn đến khó khăn trong việc áp dụng thống nhất.
- Sau sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền 2 cấp, đội ngũ cán bộ làm công tác đầu tư công ở cấp xã còn mỏng, kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ; một số cán bộ mới được phân công chưa có nhiều kinh nghiệm chuyên sâu về quản lý đầu tư công, đấu thầu, gây khó khăn trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện.
II. MỤC TIÊU, ĐỊNH HƯỚNG ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026
1. Mục tiêu
Thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của HĐND xã và chỉ đạo của UBND cấp trên;
Tập trung hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện chiếu sáng, giáo dục, văn hóa;
Ưu tiên bố trí vốn để thanh toán nợ các công trình đã hoàn thành, các công trình chuyển tiếp, hạn chế phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản;
Góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.
2. Định hướng đầu tư
Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và khả năng cân đối nguồn vốn;
Ưu tiên các công trình phục vụ dân sinh, phát triển sản xuất, chỉnh trang hạ tầng nông thôn;
Không bố trí vốn cho các dự án chưa đủ điều kiện theo quy định của Luật Đầu tư công;
Gắn đầu tư hạ tầng với khai thác hiệu quả quỹ đất, tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách địa phương.
III. KẾ HOẠCH VỐN VÀ DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026
1. Kế hoạch vốn đầu tư công
Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của xã Thạch Hà dự kiến bố trí 46.590 triệu đồng, trong đó:
Vốn bố trí cho các công trình chuyển tiếp từ năm 2025 sang năm 2026:
6.000 triệu đồng;
Vốn bố trí để thanh toán nợ các công trình đã hoàn thành trước năm 2025:
1.271 triệu đồng;
Vốn bố trí cho các công trình thực hiện trong năm 2026:
39.319 triệu đồng.
(Danh mục chi tiết và mức vốn bố trí cho từng dự án tại Phụ lục 01, 02 kèm theo)
IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Công tác chỉ đạo, điều hành
Tổ chức triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2026 ngay sau khi được HĐND xã quyết nghị;
Phân công rõ trách nhiệm cho từng bộ phận, cá nhân trong quản lý, theo dõi và thực hiện dự án;
Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.
2. Nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị và thực hiện dự án
Đẩy nhanh công tác lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ chuẩn bị đầu tư;
Thực hiện nghiêm các quy định về đấu thầu, quản lý chất lượng, tiến độ và chi phí đầu tư xây dựng;
3. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra
Phát huy vai trò giám sát của HĐND xã, Ban giám sát đầu tư cộng đồng;
Thực hiện công khai, minh bạch thông tin về đầu tư công theo quy định;
Kịp thời phát hiện, xử lý các sai sót, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện.
4. Phối hợp và huy động sự tham gia của Nhân dân
Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn cấp trên trong quá trình triển khai dự án;
Tăng cường tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của Nhân dân, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng và giám sát cộng đồng;
Chủ động đề xuất điều chỉnh kế hoạch khi có biến động về nguồn vốn, bảo đảm hiệu quả đầu tư.
Trên đây là một số nội dung báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025 và dự kiến phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026; Ủy ban nhân dân kính trình trước kỳ họp lần thứ tư, HĐND xã khóa I nhiệm kỳ 2021-2026 phê chuẩn để tổ chức thực hiện./.
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